Vzorový projekt pro opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR

Jako pomůcku zveřejňujeme následující vzorový projekt pro zpracování žádostí o dotaci potencionálním žadatelům.

PROJEKT DLE ZÁVAZNÉ OSNOVY

- Název projektu

Rekonstrukce a modernizace obecní budovy v Dolní Lhotě

Název MAS: Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob

Fiche

Název Fiche:	Občanská vybavenost

Číselné označení: 		1

Název hlavního opatření/podopatření:		 III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Vedlejší opatření/podopatření:	 nejsou

- Žadatel

Název žadatele: 	Obec Dolní Lhota

Sídlo:	999 99  Dolní Lhota  č.p.1

IČ:	777777777

Základní (nejdůležitější) přehled činností  žadatele, které mají vztah k předmětu projektu:

- Všeobecné činnosti veřejné správy

  - Zpracovatel projektu

BUSTON o.p.s.

Sídlo: 777 77 Horní Lhota č.p. 11

Tel.: +420 558 777 777                  e-mail: buston@iol.cz

- Popis projektu

  - Zdůvodnění projektu

Podstata problému a popis výchozího stavu

Obecní budova ve vlastnictví Obce Dolní Lhota je ve špatném technickém stavu. Do objektu proniká zemní vlhkost, která způsobuje značné škody na budově i vnitřním vybavení. Vlivem pronikající vlhkosti došlo ke znehodnocení podlah, které nejsou ani tepelně odizolovány, čímž dochází k energetickým ztrátám. Vytápění budovy je v vzhledem k jeho stáří v  nevyhovujícím stavu. Rovněž přístřešek na venkovním schodišti při vstupu do budovy je zchátralý a neplní svůj účel.

Budova slouží jako multifunkční objekt pro následující účely:

- obecní úřad – v budově jsou umístěny kanceláře obecního úřadu, včetně archivu, čekárny a dalšího nezbytného zázemí,

- kulturní místnost – slouží pro setkávání občanů při různých příležitostech, pořádání kulturních a společenských akcí,

- knihovna – poskytuje služby občanům,

- klubovna hasičů – slouží pro setkávání členů místního sdružení dobrovolných hasičů, které vykazuje výraznou aktivitu a různorodou spolkovou činnost,

- klubovna sportovců – slouží pro setkávání místních sportovců (schůze, příprava sportovních akcí).

Cílové skupiny

Cílové skupiny předkládaného projektu jsou prezentovány v následující tabulce:

| Cílová skupina | Přínos pro cílovou skupinu | Míra využití |
| --- | --- | --- |
| Zaměstnanci a zastupitelé obce | Zlepšení podmínek pro výkon samosprávy | Každodenně |
| Občané obce | Zlepšení podmínek pro vyřizování občanských záležitostí na obecním úřadu; zvýšení úrovně společenských a kulturních akcí | Každodenně, akce měsíčně |
| Občané okolních obcí | Zvýšení úrovně společenských a kulturních akcí, kterých se účastní obyvatelé okolních obcí | Měsíčně |
| Sbor dobrovolných hasičů | Zlepšení podmínek pro svou činnost | Týdně |
| Sportovní klub | Zlepšení podmínek pro svou činnost | Týdně |

Hlavní prospěch z projektu  bude mít samospráva a občané obce.

Vyřešení problému realizací projektu

Rekonstrukcí a modernizací objektu dojde ke zlepšení jeho technického stavu. Zateplením podlah bude dosaženo lepších energetických parametrů budovy, z dlouhodobého hlediska dojde k úsporám energie. Izolací proti zemní vlhkosti bude zabráněno další devastaci budovy. Opravou přístřešku bude zvýšena bezpečnost občanů při návštěvách v objektu, protože bude zabráněno namrzání vody pronikající střechou na schody a navátí sněhu. Celkově dojde ke zlepšení vnitřního i vnějšího vzhledu objektu.

3.1.1. Inovace projektu

a) 	Návaznost na aktivity zaměřené na síťování a/nebo partnerství: Realizací projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro setkávání občanů a různých subjektů při nichž bude navazována spolupráce a partnerství.

b)	Využití a uplatnění nových (pro dané území) technologií a postupů šetrných k životnímu prostředí: V rámci projektu bude provedena tepelná izolace, čímž dojde k úsporám energie, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí.

c) 	Návaznost na strategické a/nebo komunitní plánování a řízení: Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Pobeskydí a byl projednán na veřejných zasedáních zastupitelstva obce za účasti občanů.

d)	Komunitní přístup při vzniku projektu: Projekt byl iniciován na základě všeobecného názoru občanů pro zlepšení podmínek funkce obecního úřadu a podmínek pro zájmovou činnost spolků. Návrh projektu byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne xx.xx.xxxxx.

  - Realizace projektu

Konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje

Jako způsobilé výdaje v rámci projektu budou realizovány následující konkrétní činnosti:

- stavební obnova budovy:

-	provedení sanace nepodsklepené části budovy podřezáním, vložením fólie proti zemní vlhkosti, zateplení podlah podlahovým polystyrénem a provedení hydroizolace podlah, aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti do zdí,

-	výměna dřevěných podlah na podsklepené části budovy za nové dřevěné podlahy a provedení izolace proti vlhkosti,

-	oprava a nátěr stávajících vnitřních dveří,

-	položení nových podlahových krytin v celé budově,

-	provedení obkladů stávajících betonových schodů krytinou PVC,

-	oprava přístřešku na venkovním schodišti,

- 	rekonstrukce vytápění.

b)	nákup vybavení kanceláře obecního úřadu  (pořízení investičního souboru movitých věcí):

-	stůl pracovní – 2 ks

-	stůl přídavný jednací  – 1 ks

-	stůl přídavný pro psací stroj – 1 ks

-	kontejner  – 2 ks

-	vozík pod počítač  – 2 ks

-	výsuv na klávesnici – 2 ks

-	skříň šanonová  – 2 ks

-	věšáková odkládací stěna – 1 ks

c)	zpracování projektové dokumentace:

-	zadávací (výběrové) řízení.

Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu

| Fáze projektu | Časový harmonogram realizace projektu |
| --- | --- |
|  | 06/2008 | 07/2008 | 08/2008 | 09/2008 | 10/2008 | 11/2008 | 12/2008 | 01/2009 | 02/2009 | 03/2009 | 04/2009 | 05/2009 | 06/2009 | 07/2009 | 08/2009 | 09/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009 |
| Příprava projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podání Žádosti o dotaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace výběrového řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podání žádosti o proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Místo realizace projektu

Č.p.: 1

999 99  Dolní Lhota, katastrální území Dolní Lhota – Záluží

Okres: Frýdek - Místek

  - Technické řešení projektu

Věcný popis technického řešení projektu

Technické řešení projektu spočívá v provedení stavebních prací, kterými se dosáhne zlepšení technického stavu objektu. Součástí technického řešení je  pořízení vybavení kanceláře obecního úřadu. Podrobný rozpis je uveden v kap. 3.2.

Technická dokumentace ke stavebnímu řízení – realizace projektu nevyžaduje stavební řízení.

Technické řešení stavby

V rámci realizace projektu budou  provedeny následující stavební práce:

-	výkopy, přemístění výkopu, přemístění suti, uložení na skládku,

-	zásyp, betonáže,

-	omítky vnitřní a venkovní,

-	podlahy keramické – soklík,

-	bourání omítek,

-	zateplení podlah,

-	podřezávání,

-	hydroizolace,

- 	nátěry,

-	rekonstrukce topení,

-	oprava a nátěry dveří,

-	přístřešek.

  - Výsledky projektu

Výsledkem projektu bude zhodnocená a technicky nezávadná obecní budova, ve které je umístěn obecní úřad, knihovna, kulturní místnost, klubovna hasičů a klubovna sportovců. Po realizaci projektu se nezmění způsob vyžívání, dojde však ke zlepšení podmínek pro užívání. Budova bude sloužit jako multifunkční objekt pro následující aktivity a  využití:

- Obecní úřad – výkon samosprávy obce.

- Setkávání občanů při různých příležitostech, pořádání kulturních a společenských akcí.

- Knihovní služby.

- Setkávání členů místního sdružení dobrovolných hasičů, příprava odborných a společenských akcí.

- Setkávání místních sportovců (schůze, příprava sportovních akcí).

Realizací projektu nedojde k vytvoření nových pracovních míst.

- Rozpočet projektu

Celkové výdaje a rozpočet projektu

Stavební práce:

1.   Výkopy	16 470,-  Kč

2. 	Přemístění výkopu	8 052,-  Kč

3. 	Přemístění suti	575,-  Kč

4. 	Uložení na skládku	39 422,-  Kč

5. 	Zásyp	12 261,-  Kč

6.  	Betonáže	76 578,-  Kč

7.  	Omítky vnitřní	18 290,-  Kč

8. 	Omítky venkovní	8 820,-  Kč

9. 	Podlahy keramické - soklík	990,-  Kč

10.	Bourání omítek	3 901,-  Kč

11. 	Zateplení podlah	27 492,-  Kč

12. 	Podřezávání	118 775,-  Kč

13. 	Hydroizolace 	9 332,-  Kč

14. 	Nátěry	9 480,-  Kč

15. 	Přípravné práce (normohodiny)	8 925,-  Kč

16.	Rekonstrukce topení	50 000,- Kč

17. 	Oprava a nátěry dveří	100 000,- Kč

18.	Přístřešek, kovová konstrukce, polykarbonový kryt	105 300,- Kč

18.	DPH	116 786,- Kč

Stavební práce celkem 	731 449,- Kč

Vybavení kanceláře obecního úřadu (investiční soubor movitých věcí)

1.		Stůl pracovní – 2 ks	17 962,- Kč

2.		Stůl přídavný jednací  – 1 ks	9 506,- Kč

3.		Stůl přídavný pro psací stroj – 1 ks 	2 562,- Kč

4.		Kontejner  – 2 ks	9 380,- Kč

5.		Vozík pod počítač  – 2 ks	490,- Kč

6. 	Výsuv na klávesnici – 2 ks	1 540,- Kč

7.		Skříň šanonová  – 2 ks	23 828,- Kč

8.		Věšáková odkládací stěna – 1 ks	2 954,- Kč

9. 	DPH	12 962,- Kč

Vybavení celkem	81 184,- Kč

Zpracování projektové dokumentace – zadávací (výběrové) řízení, včetně DPH	20.000,-Kč

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU	832 633,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt využívaný víceúčelově, jsou způsobilé výdaje na stavební práce vztahující se k více účelům procentuálně rozčleněny do příslušných kódů v poměru jejich užitných ploch. Procentuální poměry všech užitných ploch jsou následující:

- kulturní infrastruktura (kulturní místnost, knihovna, klubovna hasičů, klubovna sportovců):		69,5 %

- občanská vybavenost pro veřejnou správu (místnosti v užívání obecního úřadu):			30,5 %

- celkem:											100 %.

Způsobilé výdaje dle kódů:

- kód 002, stavební výdaje na stavební obnovu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti kulturní infrastruktury (69,5 %)						     508 357,- Kč

- kód 011, stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) a/nebo novou výstavbu budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení (30,5 %)				     223 092,- Kč

- kód 018, výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace  – vybavení kanceláře OÚ  (investiční soubor movitých věcí):                                                                                                  81 184,- Kč

- kód 019, výdaje na zpracování projektové dokumentace – zadávací (výběrové řízení):               20 000,- Kč

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU					                  832 633,- Kč

Způsobilé výdaje jsou shodné s celkovými výdaji projektu.

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 832 633,- Kč

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou shodné jak co do výše, tak i členění dle kódů s celkovými způsobilými výdaji uvedenými v předcházející části.

Žádná část objektu, který je předmětem projektu nebude využívána pro jiné účely než jsou cíle a účel záměru.

Nezpůsobilé výdaje projektu:   0,- Kč

- Realizované projekty

Obec Dolní Lhota v  posledních třech letech realizovala projekt „Rekonstrukce sportovního hřiště na víceúčelový sportovní areál“ (LEADER+) v rámci OP RVMZ s garancí Ministerstva zemědělství ČR. V příštím roce zatím plánuje realizovat pouze tento předkládaný projekt vzhledem k jejím finančním možnostem.